## Slide 1
2026 年中国人民大学「大学生创业训练计划」
HeteroNexus: A Multi-Objective Deep Reinforcement Learning
Scheduling Platform for Heterogeneous Computing Clusters
面向深度学习训练的
异构算力协同调度平台
第一季度项目沟通会 · 汇报材料 v1.0
项目负责人
聂权 · 统计学院
项目周期
2026.06 — 2027.05
汇报时间
2026 年 9 月

## Slide 2
目录
HeteroNexus · 2026 Q1
05
五个部分
从问题定义到计划调整，
每个部分都以「可验证的证据」
收口，而非停留在主张。
01
立项背景与产品定位
算力利用率的行业缺口，与现有方案的三个失效点
02
第一季度工作进展
五层架构、仿真引擎、四类基线算法与核心模块
03
实验证据与关键结论
200 任务基线实验，与 36 组奖励权重扫描的帕累托结论
04
风险识别与年度规划调整
四项主要风险，及拟调整的季度交付节奏
05
下一阶段计划与支持事项
第二季度四项交付，以及需要老师协调的四项资源
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
02 / 16

## Slide 3
立项背景与产品定位
行业痛点：GPU 平均利用率不足 40%
技术缺口：多目标不可兼得
产品定位：开源 · 插件化 · 轻量
01

## Slide 4
01 · 立项背景与产品定位
HeteroNexus · 2026 Q1
高校实验室与中小企业的 GPU 集群，正在被四个结构性问题持续消耗 —— 而且它们互相纠缠。
<40
%
高校实验室
GPU 平均利用率
>1000
亿元
国内 AI 算力服务
市场规模
>30
% / 年
市场规模
年复合增长率
A
队列阻塞
调度以静态分配为主，大任务长期占用加速卡，小任务等待时间过长。缺乏优先级与抢占机制， 导致集群"看起来满负荷、实际大量时间在排队"。
B
资源失衡
训练任务通常把 GPU 打满而 CPU 大量闲置，数据预处理任务则恰好相反。 CPU 与 GPU 分属不同节点池、各自独立调度，异构资源之间无法互补。
C
管理割裂
CPU、GPU、FPGA 等不同架构硬件需要分别管理，缺乏统一的资源抽象层与调度接口。 运维人员被迫维护多套配置，扩展一种新硬件就要改动整套流程。
D
优化单一
现有方案以启发式规则为主，"降低完成时间"与"提高利用率"往往此消彼长。 缺少能同时权衡延迟、吞吐、能耗与公平性的多目标决策手段。
真正的技术缺口不在「能不能调度」，而在「多目标不可兼得」—— 这是本项目一切技术选择的出发点。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
04 / 16

## Slide 5
01 · 立项背景与产品定位
HeteroNexus · 2026 Q1
我们系统比对了 6 类主流方案 —— 结论是：它们各自成立，但都不覆盖「轻量 + 开源 + 智能」的交集。
方案
类型
主要局限
本项目的差异
Kubeflow
开源平台
功能偏重、部署复杂，静态分配为主
更轻量，聚焦调度智能层
NVIDIA GPU Operator
商业工具
仅支持自家硬件，跨架构能力弱且闭源
开源，支持异构混合
Volcano
开源调度器
Gang 调度成熟，但算法以启发式为主
在其之上增加智能决策层
Kueue
开源队列
只做队列准入，不做智能放置决策
聚焦放置与多目标权衡
阿里云 ACK
商业云服务
闭源，定制成本高，绑定云厂商
开源，可私有化部署
自建脚本调度
自研方案
灵活零成本，但功能简陋、维护成本高
提供标准化、算法驱动的方案
定位：开源、插件化、多目标优化的异构算力智能调度平台—— 不重写调度器，只在 K8s 调度框架上补一个"会学习的决策层"。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
05 / 16

## Slide 6
第一季度工作进展
技术架构定稿
仿真引擎可用
实验数据可复现
控制台可现场演示
02

## Slide 7
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
本季度的产出原则是：任何结论都必须能被别人一条命令复现。以下是四个可核验的数字。
4
类基线调度算法
已完整复现
200
个混合任务的
全量对比实验
20
维任务特征向量
静态 / 动态 / 预测
40
项单元测试
持续集成流水线通过
已完成 · 可验证产出
① 技术架构定稿：确定五层解耦架构， K8s 调度插件与 Python 决策服务以 gRPC 解耦，支持启发式安全回退。
② 仿真引擎：自研离散事件仿真器， 支持自定义异构拓扑与拥塞负载生成，单次 200 任务实验耗时不足 1 秒。
③ 核心模块：任务特征提取（20 维） 与硬件性能监控（无硬件时自动降级为模拟采集）均已通过测试。
已开源：github.com/quannie255-star/HeteroNexus
未完成 · 主动暴露
① 真实集群验证尚未开展： 本季度结论全部来自仿真环境，集群验证安排在第三季度。
② DRL 策略尚未训练： 当前交付的是奖励驱动的贪心策略原型，PPO 网络待第二季度训练。
③ K8s 插件未启动编码： 受 Go 语言经验限制，调整见第四部分。
我们倾向于先讲清楚边界，再请老师判断调整方向。
一句话概括本季度：把"能跑、能复现、能演示"的验证底座搭起来了，而不是先堆文档。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
07 / 16

## Slide 8
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
架构设计的核心取舍：智能决策层与调度内核层彻底解耦，让模型出问题时系统仍能安全运行。
产品与接口层
Web 控制台 · FastAPI 任务提交 API · CLI · Helm 一键部署
可观测与管理层
Prometheus 指标 · Grafana 面板 · OpenTelemetry 链路 · 成本核算
智能决策层 ★ 核心创新
DRL 调度代理（PPO）· 20 维任务特征提取 · 多目标奖励引擎
集群调度内核层
K8s Scheduler Framework · Filter / Score / Permit / Reserve · DRA
基础设施层
CPU / GPU / FPGA 异构节点池 · containerd · NVLink / RDMA 拓扑
核心数据流
1
用户经 CLI / API 提交任务，声明 CPU / GPU / 显存需求
2
特征提取器生成 20 维向量，任务进入调度队列
3
监控模块按秒级采集各节点 CPU / GPU / 功耗指标
4
决策代理输出（任务 → 节点）放置方案
5
K8s 插件在 Score 扩展点消费该方案
6
运行期持续回采指标，反馈给奖励引擎
7
任务结束记录 JCT / 利用率 / 资源浪费，写入经验回放池
安全回退：决策代理不可用时，插件降级为内置 DRF 启发式。
本季度已完成的，是图中智能决策层的算法验证与内核层的接口设计；编码实现从第二季度展开。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
08 / 16

## Slide 9
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
问题：在异构集群里，「按什么顺序排队」到底有多大影响？我们跑了 200 个任务来量化它。
四类基线算法的作业完成时间（JCT）对比
3 × GPU 节点（8 卡）+ 3 × CPU 节点 · 200 混合任务 · 随机种子 42 · 单位：仿真秒
FIFO
基线
BestFit
最佳适配
DRF
主导资源公平
SJF
最短作业优先
平均 JCT
中位 JCT
P95 JCT（长尾）
FIFO 对照
14.2%
DRF 相较 FIFO
平均 JCT 降幅
54.3%
DRF 相较 FIFO
中位 JCT 降幅
+16%
DRF 的 P95 JCT
相对 FIFO 反而变差
「排队顺序」是完成时间的第一影响因子；但短任务优先会饿死大任务—— 这是所有启发式算法的共同天花板。
数据来源：simulation/baseline_results.json（seed=42，可复现）
09 / 16

## Slide 10
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
把这组数据读完，我们得到了四条结论 —— 其中第三条恰恰解释了为什么必须有强化学习。
① 排序策略是第一影响因子
DRF 平均 JCT 降低 14.2%、中位降低 54.3%，SJF 分别达 20.5% 与 66.1%。 这一幅度超过绝大多数硬件升级带来的边际收益。
③ 长尾任务是所有基线的共同短板
DRF（10940.9）与 SJF（10503.8）的 P95 JCT 均高于 FIFO（9430.4）。 「短任务优先」会饿死大任务 —— 缺乏公平性约束的规则必然产生长尾。
② 吞吐与延迟存在明确权衡
FIFO 的 GPU 利用率最高（94.2%）、Makespan 最短（15231）， 但代价是长任务被大任务阻塞。任何单一目标的优化都必然顾此失彼。
④ 异构资源协同存在明显空间
四类算法的 CPU 利用率均仅约 46%，GPU 节点 CPU 与 CPU 节点大量闲置。 CPU 密集的预处理任务与 GPU 训练的互补放置，是本项目的切入点之一。
→
对 HeteroNexus-DRL 的直接指导
三条结论指向同一件事：固定规则无法同时优化平均 JCT、P95 长尾与 GPU 利用率。 因此"D R L 的价值"不是找一条更聪明的静态规则，而是根据实时集群状态动态调整多目标权重——下一节给出这一判断的量化依据。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
10 / 16

## Slide 11
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
问题：把奖励权重换一换，结果会怎样？我们扫了 36 组配置 —— 结论比预期更有价值。
奖励权重预设
平均 JCT
中位 JCT
P95 JCT
GPU 利用率
适用场景
延迟优先
w 0.70/0.05/0.05/0.10/0.10
−20.4%
−60.3%
−2.4%
88.5%
交互式训练、调试密集
吞吐优先
w 0.20/0.45/0.15/0.10/0.10
−1.2%
−28.2%
−2.2%
92.2%
离线批量训练、成本敏感
均衡（默认）
w 0.50/0.15/0.05/0.20/0.10
−16.2%
−43.3%
−3.1%
89.5%
通用默认，兼顾延迟与吞吐
公平优先
w 0.25/0.10/0.05/0.55/0.05
−9.8%
−16.5%
−4.1%
89.7%
多租户共享、公平分配
参照 SJF 启发式
无奖励函数
−20.5%
−66.1%
−3.5%
87.7%
延迟最优，牺牲 2.1pt 利用率
参照 FIFO 基线
无奖励函数
基准 0%
基准 0%
基准 0%
89.8%
吞吐高，但长任务阻塞严重
0
36 组权重配置中，"同时最优"的单点数量为 0
「延迟优先」的 JCT 已追平最优的 SJF，同时 GPU 利用率高出 0.8pt；「吞吐优先」占据利用率端点（92.2%）。 四组预设落在帕累托前沿的不同位置。 既然最优权重随负载特征变化，那么「在线选择权重」本身就是一个可学习的策略 —— 这是 DRL 的必要性论证，而非技术偏好。
权重向量依 w₁ 完成时间 / w₂ 利用率 / w₃ 能耗 / w₄ 公平性 / w₅ 碎片度 顺序 · 相对 FIFO 基线
11 / 16

## Slide 12
02 · 第一季度工作进展
HeteroNexus · 2026 Q1
上面的结论如果只写在 PPT 里，老师只能选择相信或不相信。所以我们做了一件更实在的事 ——把实验过程做成了可以现场操作的软件。
调度控制台 v1.0 · 数字孪生
这是一个单文件、零依赖、完全离线的网页应用， 双击即可运行，不依赖任何服务器或网络环境。
它把仿真引擎搬到了浏览器里：左侧是 6 个异构节点的实时占用视图，中间是调度决策的甘特图， 底部是利用率与队列长度的实时曲线。
现场可以演示的三件事
· 切换 FIFO / DRF / SJF，观察指标实时变化；
· 拖动奖励权重滑块，观察 JCT 与利用率的权衡；
· 点击「离线评估」，自动生成帕累托对比表。
所有数字均由真实仿真引擎实时算出，非预置动画。
这一页的意义是：结论可以被质疑，也可以被当场复现 —— 我们更愿意把证据交到老师手上。
console/index.html · GitHub 仓库可直接获取
12 / 16

## Slide 13
风险识别与计划调整
算法风险：DRL 收敛性与迁移落差
工程风险：K8s 经验不足、压力后置
验证风险：合成负载不等于真实分布
以下调整方案均为「拟调整」，恳请老师判断节奏是否合理
03

## Slide 14
03 · 风险识别与计划调整
HeteroNexus · 2026 Q1
我们主动列出三条最可能让项目失败的风险 —— 每一条都配了可检查的止损红线，而不是"我们会努力克服"。
等级 高
算法风险
DRL 收敛性尚无保证。多目标奖励下的 PPO 训练稳定性差、样本效率低、对超参敏感；即便仿真收敛， 从合成负载迁移到真实集群仍存在分布偏移，策略可能整体退化。
止损红线
Q2 末若未稳定优于 DRF，则退回「自适应权重 + 启发式」方案， 绝不把 DRL 作为唯一技术路线。
等级 中高
工程风险
调度器插件需 Go 与 client-go，团队以统计与算法背景为主，K8s 实操积累有限。 原计划把插件压在第三季度，一旦延期会连锁影响真实集群验证与结题答辩。
止损红线
Q2 只承诺仿真闭环；插件在 Q3 前四周只做最小可行原型， 不做全量 scheduler framework 改造。
等级 中
验证风险
当前 200 任务实验使用参数化合成负载，长尾与突发特征可能偏离真实训练作业； 实验室集群数据的采集授权周期长，若 Q3 才开始准备会直接拖慢验证进度。
止损红线
Q2 内接入公开 GPU trace（Alibaba / Helios 等）做分布对齐校验， 并提前申请集群只读监控权限。
风险不是因为"可能发生"才被列出，而是因为我们已经为每一条定好了退出条件—— 请老师重点判断第二项（插件后移）的节奏是否可行。
中国人民大学 · 大学生创业训练计划
14 / 16

## Slide 15
03 · 风险识别与计划调整
HeteroNexus · 2026 Q1
基于 Q1 的实验结论，我们对年度计划提出 5 处拟调整 —— 核心思路是：把不确定性最强的环节提前，而不是留到最后。
维度
原计划
拟调整
调整依据
Q2 目标
完成 K8s 调度器插件原型
先交付“仿真+训练+控制台”闭环，插件顺延至 Q3
算法未验证就写插件，等于把风险押在最后一步
技术路线
Go 全量重写调度器
Python 仿真 + Go 最小插件（走 DRA 扩展点）
降低学习成本，同时保留 K8s 生态兼容
验证方式
Q3 直接上真实实验室集群
先用公开 GPU trace 回放，再上集群
避免用未对齐的合成负载直接做真实验证
交付节奏
第四季度集中交付与结题
每季度一个可演示里程碑，季度末汇报
分散延期风险，便于老师逐季度把关
权重策略
训练一个固定权重模型
把“权重选择”本身作为可学习动作
36 组实验证明不存在全局最优权重
以上调整不改变项目目标与验收范围，只重排交付顺序 —— 恳请老师判断是否可行。
拟调整，供老师审议 · 详见《年度规划调整建议表》
15 / 16

## Slide 16
CLOSING · 恳请老师指导
我们需要老师支持的四件事
1
判断节奏
Q2「先闭环、后插件」的调整是否可行？是否需要进一步压缩或延后某一项？
2
集群权限
能否协助申请实验室 GPU 集群的只读监控权限，用于 Q3 真实负载采集与验证？
3
文献校准
推荐 1–2 篇多目标 DRL 调度的代表性工作，帮助我们校准奖励设计与评测口径。
4
算力与渠道
是否有可参与的算力或云资源渠道，用以降低 Q3 真实集群验证的成本？
HeteroNexus 项目组 · 汇报人：聂权 · 中国人民大学统计学院
代码与数据：github.com/quannie255-star/HeteroNexus